卫交发〔2019〕39号

关于2019年海原县第一批农村公路安全生命防护工程施工图设计文件的批复

海原县交通运输局：

你局报来《关于申请2019年海原县第一批农村公路安全生命防护工程项目施工图设计文件批复的请示》（海交发〔2019〕61号）文件收悉，根据海原县发改局《关于第一批农村公路安全生命防护工程建设方案的批复》(海发改发〔2018〕487号）文件确定的技术标准，建设规模和总投资，结合中卫市公路学会《关于送达海原县第一批农村公路安全生命防护工程施工图设计文件审查意见的函》（卫公学审字〔2019〕14号）农村公路安全生命防护工程施工图纸审查意见，经审查，批复如下：

一、建设地点

C211碱泉至浪塘公路、C288铁锨沟至大岘公路、C226关庄至高台公路、CC04新庄至大湾公路、C326冶套至黄坪公路、C219阎家坪至撒堡公路、CA76海家湾至范湾公路、C289大嘴至种田公路。

二、建设内容

交通标志标牌、波形梁护栏、轮廓标、示警柱、开挖视距台、凸面镜。

三、建设工期

建设工期为2019年3月至2019年11月。

四、概算投资及资金来源

项目预算总投资为414.3971万元。资金来源：除申请自治区交通运输厅补助资金外，其余自筹解决。

请你局积极做好施工前准备工作,严格履行基建程序,认真做好项目的招投标工作,选择有相应资质施工企业承担施工任务,严格监理制度,加强业主实验室抽检和数据统计工作,主动申请质量监督,严格控制工程建设质量,切实加强施工安全,确保工程建设质量和运行安全。

附件:2019年海原县第一批农村公路安全生命防护工程预算费用审定。

中卫市交通运输局

2019年3月18日

（此件公开发布    联系人：张小华    电话：13739529033）

中卫市交通运输局办公室           2019年3月18日印发

| 2019年海原县第一批农村公路安全生命防护预算费用审定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 工程或费用名称 | 预算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C211碱泉至浪塘公路 | C288铁锨沟至大岘公路 | C226关庄至高台公路 | CC04新庄至大湾公路 | C326冶套至黄坪公路 | C219阎家坪至撒堡公路 | CA76海家湾至范湾公路 | C289大嘴至种田公路 |
|  | 第一部分 建筑安装工程费 | 1089482 | 403845 | 303893 | 310531 | 19523 | 1409252 | 102866 | 97819 |
| 一 | 临时工程 | 2740 | 600 | 1200 | 1358 | 980 | 1760 | 964 | 1232 |
| 二 | 路基工程 | 1038 |  |  |  | 2076 |  |  | 1686 |
| 三 | 路面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 桥梁涵洞工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 交叉工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 公路设施及预埋管线工程 | 1085704 | 403245 | 302693 | 301908 | 16467 | 1407492 | 101902 | 94719 |
|  | 第二部分 设备及工具、器具购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 办公及生活用家具购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分 工程建设其他费用 | 82648 | 28973 | 24796 | 25865 | 5205 | 99769 | 10625 | 11364 |
| 一 | 土地征用及拆迁补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 建设项目管理费 | 74428 | 27173 | 21196 | 21791 | 2265 | 94489 | 7733 | 7668 |
| 四 | 建设项目前期工作费 | 8220 | 1800 | 3600 | 4074 | 2940 | 5280 | 2892 | 3696 |
|  | 第一、二、三部分费用合计 | 1172129 | 432818 | 328689 | 336395 | 24727 | 1509021 | 113491 | 109183 |
|  | 预备费 | 35164 | 12985 | 9861 | 10092 | 742 | 45271 | 3405 |  |
| 二 | 2.基本预备费 | 35164 | 12985 | 9861 | 10092 | 742 | 45271 | 3405 |  |
|  | 预算总金额 | 1207293 | 445802 | 338550 | 346487 | 25469 | 1554291 | 116896 | 109183 |