附件1

| 沙坡头区2017年棚户区改造项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：中卫市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  | 时间：2017年3月8日 |  |  |  |  |
| 项目 序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 涉及户数（户） | 项目总投资 （万元） | 安置房数量（套） |  |  |  | 完成时限 | 责任单位 |  | 拟安置地点 |
|  |  |  |  |  |  | 货币化安置 | 现房安置 | 2017年新建安置房 |  | 房屋征收部门 | 房屋征收 实施单位 |  |
| 棚户区合计 |  |  | 1558 | 140000 | 5500 | 2500 | 800 | 2200 |  |  |  |  |
| 1 | 城中村遗留户改造项目 | 老城区祥瑞二期、工商局家属楼西等14个片区。其中文昌镇8个；滨河镇6个。 | 179 | 20000 | 846 | 300 | 204 | 342 | 2017年10月 | 沙坡头区建设交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 文昌镇区域：现房安置104套，在文博苑、美利二期、福兴苑、天和苑、金岸榕苑、时代佳苑等项目安置； 新建安置房142套，在五里中心村项目安置。滨河镇区域：现房安置100套，在宜居家园、东方红二期、宇丰苑、黄河明珠项目安置；新建安置房200套，在祥瑞二期、西关中心村安置。 |
| 2 | 西关村二期棚户区改造项目 | 机场大道以东、三排水沟以北、五葡路以南、团结路以西。 | 55 | 5000 | 196 | 50 | 46 | 100 | 2017年6月 | 沙坡头区建设交通局 | 滨河镇 | 现房安置246套，在宜居家园、东方红二期、宇丰苑、黄河明珠、旅游新镇项目安置；新建安置房1085套，在西关中心村，新墩中心村西区（D地块）项目安置。 |
| 3 | 涝池村棚户区改造 | 机场大道以西、迎水桥部队以东、沙坡头大道以北、201省道以南。 | 452 | 36000 | 1545 | 795 | 100 | 650 | 2017年6月 | 沙坡头区建设交通局 | 滨河镇 |  |
| 4 | 牛滩村棚户区改造 | 机场大道以西、迎水桥部队以东、沙坡头大道以北、201省道以南。 | 302 | 27000 | 1085 | 650 | 100 | 335 | 2017年9月 | 沙坡头区建设交通局 | 迎水桥镇 |  |
| 5 | 双桥村二期棚户区改造项目 | 东靠农田，西靠迎宾大道，南靠滨河大道，北靠平安大道。 | 115 | 13000 | 520 | 200 | 100 | 220 | 2017年6月 | 沙坡头区建设交通局 | 文昌镇 | 现房安置100套，在时代佳苑、福兴苑、福润苑项目安置；新建安置房220套，在双桥中心村安置。 |
| 6 | 刘台村棚户区改造项目 | 四排水沟以北、铁路以南、柔一路以东、柔远村新居民点头渠以西。 | 145 | 13200 | 508 | 150 | 100 | 258 | 2017年10月 | 沙坡头区建设交通局 | 柔远镇 | 现房安置100套，在福润苑A区项目安置；新建安置房258套，在五里中心村项目安置。 |
| 7 | 常乐棚户区改造项目 | 常乐镇李营村、常乐村。 | 92 | 8800 | 322 | 100 | 50 | 172 | 2017年7月 | 沙坡头区建设交通局 | 常乐镇 | 现房安置50套，在福兴苑、福润苑、时代佳苑项目安置；新建安置房172套，在五里中心村项目安置。 |
| 8 | 砖塔村棚户区改造项目 | 中央大道绿化带南80米宽、长3.7公里。涉及柔远镇砖塔村、夹渠村；文昌镇郭营村。 | 113 | 11000 | 373 | 150 | 100 | 123 | 2017年7月 | 沙坡头区建设交通局 | 柔远镇 | 现房安置100套，在福兴苑、福润苑、时代佳苑项目安置；新建安置房123套，在五里中心村项目安置。 |
| 9 | 高庙公园周边棚户区改造项目（三期） | 长城路以北百货公司2#商住楼、长城小区南楼共2幢楼。 | 105 | 6000 | 105 | 105 |  |  | 2017年8月 | 沙坡头区建设交通局 | 滨河镇 | 现金补偿或政府回购恒祥国际、金沙国际、观河大院等10个住宅小区内的房屋予以安置。 |