附件:

沙坡头区主干道路违章建筑违法占地整治 “五定”方案表

| 序号 | 整治路段 | 责任事项 |  | 责任 单位 | 责任人 | 责任时限 | 责任处罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 责任事项 | 工作量 |  |  |  |  |
| 1 | 定武高速（起汪园止营盘水） | 违障建筑清除 | 对宣和村石膏板厂进行拆除 | 执法 支队 | 陆和健 | 8月15日 | 对进度缓慢或不近期完成任务的分管领导和科室负责人，严格按照《中卫市行政监察建议办法》进行处理，分管领导在政府常务会上说明，部门在年终考核中扣1分，科室负责人引咎辞职 |
|  |  |  | 对宣和村蛋托厂进行拆除 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对永康镇沙滩清真寺南违障建筑进行拆除 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对永康刘湾韩雅丽停车场进行拆除 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对常乐工业园冶炼厂周围违障建筑进行拆除 |  |  |  |  |
|  |  | 矿山环境综合整治 | 对永康镇刘湾矿坑进行环境整治 | 地质 矿产科 | 魏春勇 | 8月15日 |  |
|  |  |  | 对常乐工业园区黄套村矿坑进行环境整治 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对华钰砖厂矿坑进行环境整治 |  |  |  |  |
| 2 | 省道201路段（起胜金止营盘水） | 对违障建筑进行拆除 | 拆除镇罗新华铁厂旧址 | 执法 支队 | 陆和健 | 8月15日 |  |
|  |  |  | 拆除柔远镇刘台停车厂 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除柔远镇柔远停车厂 |  |  |  |  |
| 3 | 省道202路段（起黄河大桥止蒿川乡） | 督促沿线机砖厂规范化经营 | 督促永康中兴等三个机砖厂规范化经营 | 执法 支队 | 陆和健 | 8月15日 |  |
|  |  |  | 督促油进沟机砖厂规范化经营 |  |  |  |  |
| 4 | 镇照公路（起镇罗止照壁山） | 拆除违章建筑 | 对新华钢铁违法占地进行拆除 | 执法 支队 | 陆和健 | 8月15日 |  |
|  |  |  | 对昊丰公司选矿场违章建筑进行拆除 |  |  |  |  |
|  |  | 矿山环境整治 | 对新华钢铁矿坑进行整治 | 地质 矿产科 | 魏春勇 | 8月15日 |  |