卫政办发〔2016〕36号

市人民政府办公室

关于印发中卫市2016年美丽乡村建设方案的通知

中宁、海原县人民政府，沙坡头区、海兴开发区管委会，市政府有关部门、直属机构：

《中卫市2016年美丽乡村建设方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

中卫市人民政府办公室

2016年3月22日

中卫市2016年美丽乡村建设方案

- 为全力推进我市城乡一体化进程，通过大力实施美丽城镇、美丽村庄“两大”建设和规划引领、农村危房改造、环境综合整治、垃圾治理“四大”工程，切实改善乡村环境面貌，特制定本方案。

一、目标任务

（一）“两大”建设

1、美丽城镇建设（详见附件4）

实施6个美丽城镇建设工程，其中：沙坡头区1个，即常乐镇；中宁县1个，即鸣沙镇；海原县3个，即贾塘乡、关桥乡、李俊乡，海兴区1个，即三河镇。

责任单位：沙坡头区政府、中宁县政府、海原县政府、海兴开发区管理委员会

责 任 人：童  刚、陈  宏、许正清、郭吉武

支持单位：市发改委、市财政局、市规划管理局、市住房和城乡建设局、市交通运输局

责任时限：2016年11月30日前

2、美丽村庄建设（详见附件5）

改造和建设“美丽村庄”21个，其中：沙坡头区6个，中宁县6个，海原县7个，海兴区2个。

责任单位：沙坡头区政府、中宁县政府、海原县政府、海兴开发区管理委员会

责 任 人：童  刚、陈  宏、许正清、郭吉武

支持单位：市规划管理局、市财政局、市交通运输局、市国土资源局、市环境保护局、市水务局、市林业生态建设局、市文化体育新闻出版广电局

责任时限：2016年11月30日前

（二）“四大”工程

1、规划引领工程

加快美丽乡村规划编制工作，编制完成30个中心村建设规划，其中：沙坡头区10个、中宁县10个、海原县8个、海兴区2个。

责任单位：沙坡头区政府、中宁县政府、海原县政府、海兴开发区管理委员会

责 任 人：童  刚、陈  宏、许正清、郭吉武

支持单位：市规划管理局

责任时限：2016年12月31日前

2、农村危房改造工程

完成农村危房改造4800户，其中：沙坡头区500户，中宁县600户，海原县3500户，海兴区200户。

责任单位：沙坡头区政府、中宁县政府、海原县政府、海兴开发区管理委员会

责 任 人：童  刚、陈  宏、许正清、郭吉武

支持单位：市规划管理局

责任时限：2016年11月30日前

3、环境综合整治工程

集中开展“清洁家园、清洁田园、清洁水源”活动。3月份开始，利用3个月时间，对乡镇、集镇、城乡结合部、城市出入口、旅游区等重点区域及国道、省道、县道、高速公路、铁路等主干道路沿线两侧可视范围内的村庄、工矿企业、田园、水源的环境进行集中整治。环境达到“三无、三净、二绿”的标准，三无：即无垃圾乱倒，无乱堆乱放，无残垣断壁；三净：即墙面净，路面净，沟渠净；二绿：即村庄绿，道路绿。

责任单位：沙坡头区政府、中宁县政府、海原县政府、海兴开发区管理委员会

责 任 人：童  刚、陈  宏、许正清、郭吉武

支持单位：市规划管理局、市水务局、市农牧局、市交通运输局、市旅游局、市财政局、市环境保护局、市工信局、市卫生和人口计划生育局、公路管理局中卫分局

责任时限：2016年5月31日前

4、农村垃圾治理工程

（1）完善农村环境卫生长效管理机制，建立适合各县区实际情况的垃圾清扫、清运、处理模式，形成县区统管、乡镇组织、村队实施的环卫一体化运行管理机制。推进农村生活垃圾处理“减量化、资源化、无害化”，沙坡头区、中宁县、海原县、海兴区农村垃圾集中收集、转运、处理率分别达到100%、80%、70%、70%。

责任单位：沙坡头区政府、中宁县政府、海原县政府、海兴开发区管理委员会

责 任 人：童  刚、陈  宏、许正清、郭吉武

支持单位：市城市管理局、市环境保护局、市应理城乡市政产业集团公司

责任时限：2016年11月30日前

（2）加大农村卫生保洁投入。将农村环境卫生保洁经费纳入县区财政预算；争取农村环境连片整治项目资金2116万元，完善环卫设施设备，配套垃圾箱（桶）5936个、电动三轮车518辆、摆臂车10辆、挂桶垃圾车8辆、其它环卫车12辆，建设垃圾填埋场3座（详见附件6）。

责任单位：沙坡头区政府、中宁县政府、海原县政府、海兴开发区管理委员会

责 任 人：童  刚、陈  宏、许正清、郭吉武

支持单位：市环保局、市财政局

责任时限：2016年11月30日前

（3）推进农村环境卫生深度保洁工作，把城市深度保洁机制向40个集镇、85个美丽村庄延伸，环境卫生达到“五个三”，即每天“三清扫”、“三保洁”，地表垃圾不超过3处/百米、停留时间不超过30分钟，路面尘土不超过30克/平方米（详见附件7）。

责任单位：沙坡头区政府、中宁县政府、海原县政府、海兴开发区管理委员会

责 任 人：童  刚、陈  宏、许正清、郭吉武

支持单位：市规划管理局

责任时限：2016年11月30日前

二、补助标准

为了确保各项建设工程顺利进行，市上针对各县（区）美丽乡村建设出台如下指导性补助标准：

（一）“两大”建设补助标准

1、美丽城镇建设：享受自治区住房和城乡建设厅的补助政策。

2、美丽村庄建设：集中整合涉农项目资金，享受自治区“以奖代补”政策，建设资金不足部分由各县（区）兜底。

（二）“四大”工程补助标准

1、规划引领工程：中心村规划编制补助标准及补助资金由县（区）统一安排。

2、农村危房改造工程：在自治区补助标准的基础上，县（区）再自筹部分资金，提高困难户建房补助标准，一般贫困户补助不低于1万元/户，五保户、低保户补助不低于1.7万元/户，极度贫困户补助不低于2.2万元/户。

3、环境综合整治工程：整合农村一事一议、农村公路、农村环境连片整治、人畜饮水、农村公路、村庄绿化、卫生厕所改造等涉农项目资金进行整治，具体补助标准由县（区）统一安排。

4、农村垃圾治理工程：争取农村环境连片整治项目资金解决。

三、主要措施

（一）加强组织领导，强化责任落实。各责任部门要切实履行职责，建立“一把手”负总责亲自抓、分管领导具体抓的工作机制，全力以赴抓好各项工作。要将每项工作制定详细的实施方案，将具体任务分派到人头。两县两区要高度重视，切实把美丽乡村建设工作摆上重要议事日程，主要领导要亲自安排部署，分管领导要具体抓好落实。要层层签定目标管理责任书，分解任务，明确责任，强化监督，一抓到底，抓出成效，确保各项工作取得实效。

（二）强化部门协作，实行项目捆绑。建立部门间的统筹联动机制，加强部门协作，实行项目捆绑，形成资金合力。整合棚户区改造、农村危房改造、人畜饮水、“一事一议”、农村环境连片整治、农村改厕、农民体育健身广场、阳光沐浴、农村电网改造等涉农项目，按照资金性质不变、管理渠道不变、使用范围不变的要求，集中投放到美丽乡村建设工作中，综合配套基础设施，确保整治效果。

（三）加强宣传引导，营造舆论氛围。要充分认识到建设美丽乡村是实现农村基本公共服务设施均衡化、建设“美丽中卫、魅力中卫”的有效举措，各级各部门一定要加大宣传力度，引导干部群众，积极投身到美丽乡村建设工作中；新闻媒体要及时跟踪报道建设进展情况，大力宣传先进做法和典型经验，提高广大干部群众的知晓率和参与率，营造良好的舆论氛围。

（四）加强督促检查，实行效能问责。市政府将美丽乡村建设工作列为两县两区及市直各部门年度目标责任考核的重要内容，并加大对美丽乡村建设工作开展情况的督促检查力度，对工程进展快、效果好的单位通报表扬；对工程进展慢、不得力、推诿扯皮、敷衍了事，搞形式、走过场的部门和单位，市监察局将进行效能问责。

附件：1、中卫市美丽乡村建设工作领导小组

2、中卫市美丽乡村建设工作考评办法

3、中卫市美丽乡村建设工作考评细则

4、2016年中卫市美丽城镇建设计划表

5、2016年中卫市美丽村庄建设计划表

6、2016年中卫市农村环卫设施配套计划表

7、2016年中卫市农村深度保洁计划表

附件1

中卫市美丽乡村建设工作领导小组

组  长：马世军  市委副书记、常务副市长

副组长：张国顺  市规划管理局局长

成  员：童  刚  沙坡头区政府筹备组负责人

陈  宏  中宁县县长

许正清  海原县县长

郭吉武  海兴开发区管委会主任

王  谦  市财政局局长

董立军  市交通运输局局长

李学明  市水务局副局长

周新业  市环境保护局副局长

张吉奎  市卫生和人口计划生育局局长

王福生  市文化体育新闻出版广电局局长

孙发宁  市林业生态建设局局长

张学文  市国土资源局局长

葛建国  市住房和城乡建设局副局长

孙尚云  市农牧局党委书记

赵吉文  市城市管理局副局长

许明明  公路管理局中卫分局局长

赵小平  中卫供电公司总经理

蒋建明  市应理城乡市政产业集团公司总经理

领导小组下设办公室，办公室设在市规划管理局，具体负责中卫市美丽乡村建设的指导、协调、督办、验收等工作。领导小组各成员单位职责如下：

1、市规划管理局：负责全市美丽乡村建设的协调、督查、考核、信息汇总报送等工作。

2、市财政局：大力支持沙坡头区美丽乡村建设工作，负责多渠道筹集落实美丽乡村建设补助资金500万元。

3、市交通运输局：负责争取农村公路建设项目，为沙坡头区配套硬化美丽城镇、美丽村庄及环境整治村庄道路；负责沙坡头区县道、乡道整治工作。

4、市水务局：负责黄河中卫段整治；指导督查沙坡头区完成河流、沟渠、胡泊整治工作。

5、市环境保护局：负责争取农村环境连片整治项目资金404万元，为沙坡头区配套垃圾清运车、垃圾桶等设施、设备。

6、市卫生和人口计划生育局：负责争取农村改厕项目，落

实沙坡头区美丽村庄卫生厕所改造工作。

7、市文化体育新闻出版广电局：负责争取农村文体广场建设项目，为沙坡头区美丽村庄配套体育健身器材6套。

8、市林业生态建设局：搞好农村绿化规划，负责实施沙坡头区村庄绿化工程。

9、市国土资源局：负责落实沙坡头区美丽城镇、美丽村庄建设用地。

10、市住房和城乡建设局：负责抓好沙坡头区农村危房改造及美丽城镇、美丽村庄建设工程质量监督检查工作。

11、市农牧局：负责争取阳光沐浴工程，为沙坡头区美丽村庄配套太阳能热水器；负责沙坡头区田园整治工作。

12、城市管理局：负责指导全市农村环境卫生深度保洁工作，指导沙坡头区搞好镇容镇貌整治。

13、公路管理局中卫分局：负责国道、省道、高速公路沿线环境综合整治工作。

14、中卫供电公司：负责争取农村电网改造项目，抓好沙坡头区美丽城镇、美丽村庄电网改造工作。

15、市应理城乡市政产业集团公司：负责高效运行管理沙坡头区农村垃圾中转站、垃圾填埋场。

附件2

中卫市美丽乡村建设工作考评办法

为全面准确、客观公正评价农村环境综合整治工作，根据《中卫市2016年美丽乡村建设方案》，特制定本办法。

一、考评对象

沙坡头区、中宁县、海原县、海兴开发区管委会。

二、考评内容

根据下达的任务计划，对美丽乡村建设工作实际完成情况进行百分制考评。主要从组织领导、“两大”建设（美丽城镇、美丽村庄）和“四大”工程（规划引领、农村危房改造、环境综合整治、垃圾治理）方面进行评分。

三、考评方法及安排

考评采取督查评分与年底考评相结合的方式进行，督查得分占综合得分30%，年底考评占综合得分70%。

（一）督查。市政府督查室会同市美丽乡村建设工作领导小组办公室进行督查，根据督查结果评分排名。

（二）年底考评。美丽乡村建设工作领导小组办公室牵头组织相关成员单位，结合各自工作职能，根据附表所列评分项，对工作完成情况进行考评。考评采取听取汇报、实地检查、查看档案与走访群众相结合的方式进行。

四、奖惩办法

考评结果与各单位年终绩效考核及评先评优挂钩，年底考评综合评分90分以上的（含90分）有评先评优资格，设立一等奖、二等奖、三等奖各一个，分别奖励50万元、35万元、15万元现金；督查和年底考评排名结果将在媒体进行通报，对工作推进快、效果好的进行通报表扬，对工作推诿扯皮、敷衍了事、走形式的进行通报批评和效能问责。

附件3

| 中卫市美丽乡村建设工作考评细则 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分细则 |
| 组织领导 （20分） | 领导机构 （4分） | 成立领导小组，县区领导分管美丽乡村建设工作，部门责任明确。机构健全得满分，否则不得分。（查看台帐资料） |
|  | 实施方案 （4分） | 制定《实施方案》，任务具体，目标明确。有方案得满分，无方案不得分。（查看台帐资料） |
|  | 宣传发动 （4分） | 对辖区群众进行广泛宣传发动。视情况酌情打分，无宣传不得分。（查看台帐资料、走访群众） |
|  | 督查指导 （4分） | 对美丽乡村建设工作进行督查指导。视情况酌情打分，不督导不得分。（查看台帐资料） |
|  | 信息报送 （4分） | 信息报送及时准确得满分，发现延迟报送扣0.2分/次，不报送扣0.5分/次，扣完为止。 |
| “两大” 建设 （30分） | 美丽城镇 （15分） | 完成建设任务得满分，否则按完成投资比例得分。（现场检查） |
|  | 美丽村庄 （15分） | 完成建设任务得满分，否则按完成比例得分。（现场检查） |
| “四大” 工程 （50分） | 规划编制 （5分 | 完成编制任务得满分，否则按完成比例得分。（查看台帐资料） |
|  | 危房改造 （10分） | 完成建设任务得满分，否则按完成比例得分。（查看台帐资料） |
|  | 环境整治 （12分） | 每发现三堆及乱贴乱画乱挂情况分别扣0.1分/处、残垣断壁扣0.2分/处，扣完为止。（现场检查） |
|  | 垃圾治理 （23分） | 1、农村环境卫生长效管理机制健全得3分，否则视情况扣分。（查看台帐资料） |
|  |  | 2、农村垃圾集中收集、转运、处理率达标得3分，否则按完成达标率打分。（查看台帐资料） |
|  |  | 3、保洁经费纳入财政预算得3分，未纳入不得分。（查看台帐资料） |
|  |  | 4、完成垃圾收集设施、设备配套得3分，否则按完成比例打分。（查看台帐资料） |
|  |  | 5、保洁队伍健全、人员全覆盖得3分，否则按覆盖人口比例得分。（查看台帐资料、走访群众） |
|  |  | 6、深度保洁8分，按《中卫市农村环境卫生深度保洁工作考核办法》打分。 |
| 总分 （100分） |  |  |

| 附件4 2016年中卫市美丽城镇建设计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 序号 | 项目 名称 | 总投资 （万元） | 主要建设内容 |
| 沙坡头 | 1 | 常乐镇 | 1300 | 围绕集镇中心进行南环路、广场北路、东路的拓宽改造和打通工程，给水、排水、供热管线的新建、改造工程。配套污水厂、供热站的新建和改造工程，部分道路上的照明工程，公共绿地绿化工程及中心大街街景改造、电力电信、环境卫生等工程。 |
| 中宁县 | 2 | 鸣沙镇 | 2420 | 计划改造建设项目有铺设人行道21200㎡，树池更换道牙8100m,门前及非机动车道硬化12000㎡，粉刷墙面1120㎡，渠道砌护230m，砌筑围墙320m，新开宽24m、长1.1km沥青路，征地40亩，铺设上水管道3500m、下水管道2600m,栽种垂柳、刺槐2100棵，安装太阳能路灯80盏，砌筑、维修检查井110座、雨水井240座，改造旧公园一座。 |
| 海原县 | 3 | 贾塘乡 | 3000 | 硬化道路16.9公里，铺设给水管网6.0公里，管径DN150-DN300PE管，排水管网6.8公里，管径300-500混凝土管材，铺设人行道15000平米，安装路灯300盏，配套垃圾箱220个，建设垃圾中转站3个，污水处理池1座，建设农场品交易市场1座，占地26亩，续建交易大棚2个，续建和完善生态移民综合市场，沿街绿化树木8000颗，公厕建设3座，建设文化广场一处，街道房屋立面改造以及其他基础设施建设，主街道21600㎡楼面按照民族风格规划建设。 |
|  | 4 | 关桥乡 | 3200 | 改扩建道路0.8公里，新建道路4.5公里，人行道铺设9600平米，铺设给水管网2.4公里，管径DN100-DN300PE管，排水管网1.26公里，管径200-DN600混凝土管材，安装路灯150盏，配套垃圾箱31个，集镇市场建设1处，占地50亩，新建居民安置点1处，沿街绿化树木2200株，水冲式公厕建设1座，建设休闲广场一处，占地6600平米，配套附属设施和健身器材，篮球场1座，迁坟217座，征地60亩，海同公路两侧商业房建设(计20000平米)及其他基础设施建设。 |
|  | 5 | 李俊乡 | 2800 | 硬化道路2.5公里，人行道铺设9000平米，铺设给排水管网2.5公里，管径DN150-DN300PE管供水管材和管径300-500混凝土排水管材，安装路灯50盏，配套垃圾箱35个，建设专业化煤炭市场1座，建设建材市场1座，建设停车场一处，新建文化广场1座，占地2500平米，建设集中供暖点1个，建设1座小型景观带，建设1座具有伊斯兰风格的地标性建筑，建设污水处理站一座，公厕建设2座，沿街绿化树木3000颗，街道12000平米建筑物立面改造以及其他基础设施建设。李俊桥头两侧350米实施浆砌石砌护，确保安全。 |
| 海兴区 | 6 | 三河镇 | 3200 | 银平路（S101线）三河镇唐堡村至团庄村路段两侧铺设人行道35000平米，铺设给水管网7公里，管径DN150-DN300PE管，排水管网7公里，管径300-500混凝土和管道PVC管，建设唐堡岔路口停车场1座，占地30亩，硬化巷道2万平米，安装路灯200盏，道路两侧绿化栽植树木9000株，配置大型垃圾箱50个，建设垃圾中转站2个，唐堡岔路口至海兴高速出口路段安装路灯300盏，绿化栽植树木1万株。 |

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年中卫市美丽村庄建设计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县区 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 |  | 总投资 （万元） |  | 主要建设内容 | 备注 |
| 沙坡头区 | 1 | 迎水桥镇姚滩村 | 改造 |  | 509 |  | 墙体粉刷12000平方米；硬化道路14700平方米；埋设供水管道1680米，敷设排水管道4200米，安装路灯120盏；制作绿化带2154平方米，植树1200棵。 |  |
|  | 2 | 东园镇 谢滩村 | 改造 |  | 625 |  | 改造D级危房30户；铺设排水管道9173米；硬化村级主干路25000平方米；安装太阳能路灯175盏。 |  |
|  | 3 | 东园镇 史湖村 | 新建 |  | 1360 |  | 改造危房136户，硬化道路16624平方米，铺设供水管道4651米、排水管道6972米，安装太阳能路灯75盏，绿化6150平方米。 |  |
|  | 4 | 柔远镇 沙渠村 | 改造 |  | 785 |  | 危房改造20户；墙体粉刷5000平方米；硬化道路12250平方米；敷设排水6.32公里；农户改厕336座；建设广场1个、公厕1座；安装路灯200盏；绿化植树34500棵。 |  |
|  | 5 | 镇罗镇 沈桥村 | 改造 |  | 734 |  | 危房改造30户；墙体粉刷50800平方米；道路硬化3400平方米；铺设排水管道7600米，新建中心广场1个；村庄绿化14623平米。 |  |
|  | 6 | 宣和镇 马滩村 | 改造 |  | 829 |  | 墙体粉刷142223.3平方米；硬化道路23998平方米；排水管道7400米；太阳能路灯172盏；绿化面积5969平方米，植树600棵。 |  |
| 中宁县 | 7 | 白马乡 三道湖村 | 改造 |  | 342 |  | 硬化巷道及文化广场5496平米，上水工程900米，下水工程1100米，制作花池7520米，制作旱台3760平米，砌护渠道500米，砌断墙断壁900米，更换大门48套，安装太阳能100户，栽植松柏940棵，建设垃圾收集点，配制大垃圾箱56个，配置保洁员2名。配制健身器材2套，配备文体活动器材5种以上，配备有石桌、石凳，健身广场配套有体育健身器材，供群众休闲娱乐和锻炼，安装路灯66盏。危旧房改造30户。 |  |
|  | 8 | 白马乡 白路村 | 改造 |  | 275 |  | 硬化巷道500米，文化广场2500平米。制作花池7520米，墙体粉刷2000平米，制作旱台6500平米，边沟4000米，砌护渠道200米，砌断墙断壁200米，栽植树木1200棵，建设垃圾收集点，配制大垃圾箱20个，铁皮双格垃圾箱30个。配制健身器材1套，配备文体活动器材5种以上，配备有石桌、石凳，健身广场配套有体育健身器材，供群众休闲娱乐和锻炼，文化活动室、农民工培训、电脑室共计150平米，安装路灯55盏。 |  |
|  | 9 | 大战场镇东盛村 | 改造 |  | 662 |  | 项目涉及农户290户，1300人，计划整治巷道6条2.8公里，实施道路、给水、绿化、亮化、环卫等工程。硬化道路14000 平方米，铺设面包砖19000平方米，铺设给水管道5500米，栽植树木（乔木）950棵，安装路灯100盏，砌护渠道1000米，粉刷墙面14500平方米。 |  |
|  | 10 | 新堡镇 刘庄村 | 改造 |  | 560 |  | 硬化主干道2条，总长2300米，面积为13800平方米，硬化村内巷道17条，长2356米，面积为9424平方米，硬化散水5578平方米，铺设面包砖9500平方米，建设健身广场一处，面积为2000平方米，建设公共卫生间6座，每座36平米，总面积218平方米，安装路灯54盏，建设中老年活动中心一座，面积100平方米，因拓宽主干道，需李家渠渠面加盖板，面积3000平方米。 |  |
|  | 11 | 宁安镇 东华村 | 改造 |  | 282 |  | 拟定沿宁华公路沿线，涉及东华村6、7、8、9队。铺设宁华路宁华段道牙2600米7800平米，硬化巷道8条2500平米，粉刷墙面6300平方米，安装太阳能路灯36盏，危旧房改造5户。 |  |
|  | 12 | 宁安镇 南桥村 | 改造 |  | 298 |  | 拟定沿宁华公路沿线，涉及南桥村1-7队。铺设宁华路南桥段道牙2000米6000平米，硬化巷道21条12500平米，粉刷墙面10200平方米，安装太阳能路灯20盏，危旧房改造6户。 |  |
| 海原县 | 13 | 史店乡 苍湾村 | 改造 |  | 1320 |  | 村道硬化10公里，生产路7公里，农田建设500亩，危房改造300户，集水场硬化300户，农户改厕300户，新建网络通信基站1座，棚圈建设700座，饲草种植8000亩，大门改造200座，安装路灯40盏，敷设给水管网8.5公里，管径DN160-DN300，铺设排水管网10.5公里，管径为DN100--DN400混凝土管，,新建建筑面积为30平方米的水冲式厕所一座，配置可移动式铁质垃圾箱30个，建设文化广场一处，配套附属建筑物及健身器材，占地面积2000平米。改造大门围墙7000米。 |  |
|  | 14 | 关桥乡 脱场村 | 改造 |  | 1360 |  | 硬化道路5公里，宽3-5米，安装路灯100盏，铺设排水管网3.1公里，管径为DN200--DN400混凝土棺材，给水管网2.8公里，管径为DN160-DN300PE管材，危房改造110户,大门、院落改造280户，围墙改造18公里，配置可移动式铁质垃圾箱80个，棚圈改造110座，太阳能热水器安装110台。 |  |
|  | 15 | 七营镇 马堡村 | 改造 |  | 980 |  | 硬化道路8.2公里，宽3-5米，砂化公路5公里。道路为厚20厘米C25混凝土硬化路面；生态公园绿化及村道、巷道绿化植树10000株，棚圈改造140座，太阳能路灯150盏，太阳能热水器260个，危房改造200户，集水场硬化260处，围墙改造16580米，院落大门改造260户，敷设给排水水管网长12.5公里，给水管径为DN100-30OPE管，排水管径为DN200-DN400；配置可移动式铁质垃圾箱75个；建设文化广场一座，占地3250平方米,公园一座，占地5000平米。 |  |
|  | 16 | 树台乡 红井村 | 改造 |  | 1380 |  | 硬化道路26公里，道路为厚20厘米C25混凝土硬化路面；乡村道路绿化植树18000株，太阳能热水器1192座；危房改造200户，集水场硬化460处，围墙改造36000米，院落大门改造460户，旱厕改造460座；新建垃圾池50座；建设人饮工程1处，建设文化广场两座，占地6000平方米。 |  |
|  | 17 | 郑旗乡 吴湾村 | 改造 |  | 1300 |  | 硬化村道18公里，宽3-5米，安装路灯32盏，铺设给水管网3.8公里，管径为DN100-DN300，绿化树木种植1200株，道路两边放置垃圾箱12个，新建永久性蔬菜基地1座，水库库坝及周边进行加固改造，新建垃圾填埋场1处，建设文化广场一处，占地面积4000平米，配套休闲附属设施及健身器材。新建40户居民安置点1处，危房改造88，大门围墙改造等。 |  |
|  | 18 | 西安镇小河村 | 改造 |  | 500 |  | 硬化道路2850米，宽3-5米，安装路灯32盏，铺设给水管网2650米，铺设排水管网3100米，管径为DN100--DN400，配置可移动式铁质垃圾箱25个，建设文化广场一处，占地面积2500平米。危房改造80，改造大门围墙6850米。 |  |
|  | 19 | 郑旗乡盖牌村 | 改造 |  | 540 |  | 硬化道路2600米，宽3-6米。道路为厚20厘米C25混凝土硬化路面；绿化道路长1354米，共计526株树；安装太阳能路灯28盏；敷设给水管网长2800米，管径为DN100-20OPE管排水工程，道路两侧安装垃圾箱35个；建设休闲文化广场1处，占地3860平方米。 |  |
| 海兴区 | 20 | 三河镇 四营村 | 改造 |  | 1000 |  | 以建设新农村为目标，拓宽道路3公里，安装路灯，铺设上下水6公里。 |  |
|  | 21 | 三河镇 六窑村 | 改造 |  | 1000 |  | 以建设新农村为目标，拓宽道路3公里，安装路灯，铺设上下水6公里。 |  |

| 附件6 2016年中卫市农村环卫设施配套计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 争取项 目资金 （万元） | 配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垃圾箱 （个） | 电动车 （辆） | 摆臂车 （辆） | 挂桶车 （辆） | 装载机 （辆） | 吸污车 （辆） | 叉车 （辆） | 填埋场 （座） |
| 沙坡头区 | 404 | 3138 | 145 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 中宁县 | 649 | 1920 | 151 | 4 | 6 | 2 |  |  |  |
| 海原县 | 1063 | 878 | 222 | 4 |  | 2 |  | 6 | 3 |
| 总计 | 2116 | 5936 | 518 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 |

| 附件7 2016年中卫市农村深度保洁计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 乡镇 |  | 村庄 |  | 县区 | 乡镇 |  | 村庄 |  |
|  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| 沙坡头区 | 1 | 文昌镇 |  |  | 沙坡头区 | 6 | 镇罗镇 | 23 | 河沟村 |
|  | 2 | 滨河镇 |  |  |  |  |  | 24 | 胜金村 |
|  | 3 | 迎水桥镇 | 1 | 夹道村 |  | 7 | 宣和镇 | 25 | 赵滩村 |
|  |  |  | 2 | 杨渠村 |  |  |  | 26 | 敬农村 |
|  |  |  | 3 | 南长滩村 |  |  |  | 27 | 羚羊村 |
|  |  |  | 4 | 牛滩村 |  |  |  | 28 | 何营村 |
|  |  |  | 5 | 何滩村 |  |  |  | 29 | 华和村 |
|  | 4 | 东园镇 | 6 | 双渠村 |  |  |  | 30 | 三营村 |
|  |  |  | 7 | 赵桥村 |  |  |  | 31 | 阳沟村 |
|  |  |  | 8 | 郭滩村 |  | 8 | 永康镇 | 32 | 永新村 |
|  |  |  | 9 | 瑞应村 |  |  |  | 33 | 永丰村 |
|  |  |  | 10 | 曹闸村 |  |  |  | 34 | 刘湾村 |
|  |  |  | 11 | 史湖村 |  |  |  | 35 | 丰台村 |
|  |  |  | 12 | 八字渠村 |  |  |  | 36 | 彩达村 |
|  | 5 | 柔远镇 | 13 | 雍湖村 |  |  |  | 37 | 景台村 |
|  |  |  | 14 | 柔远村 |  |  |  | 38 | 城农村 |
|  |  |  | 15 | 施庙村 |  |  |  | 39 | 杨滩村 |
|  |  |  | 16 | 砖塔村 |  | 9 | 常乐镇 | 40 | 倪滩村 |
|  |  |  | 17 | 冯庄村 |  |  |  | 41 | 大路街村 |
|  |  |  | 18 | 高营村 |  |  |  | 42 | 枣林村 |
|  |  |  | 19 | 刘台村 |  |  |  | 43 | 水车村 |
|  | 6 | 镇罗镇 | 20 | 李嘴村 |  |  |  | 44 | 李营村 |
|  |  |  | 21 | 九塘村 |  |  |  | 45 | 马路滩村 |
|  |  |  | 22 | 凯歌村 |  |  |  | 46 | 刘营村 |
| 县区 | 乡镇 |  | 村庄 |  | 县区 | 乡镇 |  | 村庄 |  |
|  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| 沙坡头区 | 9 | 常乐镇 | 47 | 高滩村 | 海原县 | 24 | 海城镇 |  |  |
|  | 10 | 香山乡 | 48 | 红圈村 |  | 25 | 七营镇 |  |  |
|  | 11 | 兴仁镇 | 49 | 高庄村 |  | 26 | 李旺镇 | 68 | 团庄村 |
|  |  |  | 50 | 王团村 |  | 27 | 西安镇 | 69 | 园河村 |
| 中宁县 | 12 | 宁安镇 | 51 | 古城村 |  | 28 | 贾塘乡 | 70 | 贾塘村 |
|  |  |  | 52 | 郭庄村 |  | 29 | 九彩乡 | 71 | 九彩村 |
|  |  |  | 53 | 黄宾村 |  | 30 | 高崖乡 | 72 | 高崖村 |
|  |  |  | 54 | 白桥村 |  |  |  | 73 | 三分湾村 |
|  | 13 | 石空镇 | 55 | 太平村 |  | 31 | 史店乡 | 74 | 徐坪村 |
|  | 14 | 新堡镇 | 56 | 刘庙村 |  |  |  | 75 | 田拐村 |
|  |  |  | 57 | 宋营村 |  | 32 | 关桥乡 | 76 | 瓦窑河村 |
|  | 15 | 大战场 | 58 | 元丰村 |  |  |  | 77 | 麻春村 |
|  | 16 | 鸣沙镇 | 59 | 鸣沙村 |  | 33 | 郑旗乡 | 78 | 郑旗村 |
|  |  |  | 60 | 长滩村 |  |  |  | 79 | 撒台村 |
|  |  |  | 61 | 黄营村 |  | 34 | 树台乡 |  |  |
|  | 17 | 恩和镇 | 62 | 秦庄村 |  | 35 | 关庄乡 |  |  |
|  | 18 | 白马乡 | 63 | 白马村 |  | 36 | 红羊乡 |  |  |
|  | 19 | 舟塔乡 | 64 | 舟塔村 |  | 37 | 曹洼乡 |  |  |
|  |  |  | 65 | 黄桥村 |  | 38 | 李俊乡 |  |  |
|  |  |  | 66 | 铁渠村 |  | 39 | 甘城乡 |  |  |
|  |  |  | 67 | 康滩村 | 海兴区 | 40 | 三河镇 | 80 | 坪路村 |
|  | 20 | 喊叫水 |  |  |  |  |  | 81 | 团庄村 |
|  | 21 | 余丁乡 |  |  |  |  |  | 82 | 黑城村 |
|  | 22 | 徐套乡 |  |  |  |  |  | 83 | 鹭海村 |
|  | 23 | 红梧山管委会 |  |  |  |  |  | 84 | 小河村 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 六窑村 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

发送：市财政局、市交通运输局、市水务局、市环境保护局、市卫生和人口计划生育局、市文化体育新闻出版广电局、市林业生态建设局、市国土资源局、市住房和城乡建设局、市规划管理局、市农牧局、市城市管理局、公路管理局中卫分局、中卫供电公司、应理城乡市政产业集团公司。

中卫市人民政府办公室                    2016年3月23日印发